ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Мобильное приложение "AutopartsApp - Автозапчасти"

Версия: 2.0

Дата: 15.08.2025

Статус: На согласовании

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение проекта

Разработка мобильного приложения "AutopartsApp" для платформы Android, предназначенного для быстрого поиска автозапчастей в магазинах города и оформления заказа на самовывоз и доставку.

1.2. Проблематика

Пользователи тратят значительное время на телефонные звонки и поездки по магазинам, чтобы узнать наличие нужной автозапчасти. Отсутствие единой платформы делает процесс поиска неэффективным.

1.3. Цели проекта

- Предоставить пользователям инструмент для проверки актуального наличия запчастей в магазинах-партнёрах в режиме, близком к реальному времени

- Сократить время от поиска до получения товара за счёт онлайн-бронирования

- Увеличить лояльность клиентов и конверсию в продажи для магазинов-партнёров

- Снизить операционную нагрузку на продавцов-консультантов

1.4. Целевая аудитория

- Владельцы автомобилей любых марок и годов выпуска

- Автослесари и мастера сервисных центров, занимающиеся подбором запчастей

- Продавцы магазинов автозапчастей (используют панель администрирования)

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Модуль аутентификации и регистрации

- Регистрация по номеру телефона с подтверждением по SMS

- Привязка к социальным сетям (Google, Apple ID) – опционально

- Вход в систему по email/паролю

- Восстановление пароля через email или SMS

- Выход из системы с подтверждением

2.2. Модуль профиля пользователя

- Возможность сохранить данные своего автомобиля (марка, модель, год, VIN)

- Просмотр и редактирование личных данных

- Управление адресами доставки (для расширения функционала)

- История просмотров товаров

- Настройка уведомлений

2.3. Модуль поиска и каталога

Типы поиска:

1. Поиск по названию/артикулу

2. Поиск по автомобилю (подбор по марке, модели, году, объёму двигателя)

3. Поиск по VIN-коду

Отображение товаров:

- Фотографии товара

- Название и описание

- Артикул производителя

- Цена

- Индикатор наличия в магазинах

- Рейтинг и отзывы (опционально)

2.4. Модуль корзины и оформления заказа

- Добавление товаров в корзину с выбором магазина для самовывоза

- Изменение количества товаров

- Удаление товаров из корзины

- Оформление заказа с указанием контактных данных

- Просмотр итоговой суммы с детализацией

- Выбор магазина для самовывоза из списка доступных

2.5. Модуль истории и статусов заказов

- Просмотр истории всех заказов

- Четкие статусы заказа:

1. "Обрабатывается"

2. "Забронирован в магазине [Адрес]"

3. "Готов к выдаче"

4. "Выдан"

5. "Отменён"

- Возможность отменить заказ на стадии обработки

- Повтор заказа из истории

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Платформа и технологии

- Платформа: Android 9.0 (API 28) и выше

- Язык программирования: Kotlin 1.9.0

- Архитектура: MVVM (Model-View-ViewModel)

- Серверная часть: REST API на Kotlin/Spring Boot

- База данных: PostgreSQL (производственная), SQLite (клиентская кэш)

- Хостинг: Yandex Cloud или Selectel

- Контейнеризация: Docker

3.2. Производительность

- Время загрузки основных экранов (каталог, поиск) – не более 2 секунд

- Время выполнения поискового запроса – не более 1.5 секунд

- Поддержка 500 одновременных пользователей без критического падения производительности

- Оптимизированное кэширование изображений и данных

- Ленивая загрузка контента для длинных списков

3.3. Безопасность

- Пароли хранятся в хешированном виде (алгоритм bcrypt)

- Все данные передаются по защищённому протоколу HTTPS (TLS 1.3+)

- Защита от основных веб-уязвимостей (OWASP Top 10)

- JWT токены для аутентификации с refresh токенами

- Валидация всех входных данных на клиенте и сервере

- Регулярные обновления зависимостей и патчи безопасности

3.4. Совместимость

- Поддержка Android 9.0+ (API 28+)

- Поддержка разных разрешений экрана

- Совместимость с основными версиями Android

- Поддержка жестов навигации

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОПЫТ (UI/UX)

4.1. Дизайн-система

- Основной цвет: корпоративный (определяется брендбуком)

- Вторичные цвета: гармонирующая палитра

- Шрифтовая пара: Roboto (основной) с акцентным шрифтом

- Закругления элементов: 8dp, 12dp, 16dp

- Тени: многоуровневая система теней (4dp, 8dp, 16dp)

4.2. Темы оформления

- Обязательная поддержка светлой темы

- Обязательная поддержка темной темы

- Автоматическое переключение по системным настройкам

- Консистентность цветов и контрастности

4.3. Ключевые экраны (макеты в Figma)

1. Экран регистрации/входа

2. Экран каталога товаров

3. Карточка товара

4. Корзина

5. Оформление заказа

6. История заказов

7. Профиль пользователя

4.4. Usability (Удобство использования)

- Ключевые сценарии выполняются не более чем в 5 шагов

- Интуитивная навигация с Bottom Navigation

- Согласованность действий по всему приложению

- Минимальное количество полей для заполнения

- Автозаполнение часто используемых данных

- Четкая визуальная иерархия информации

- Доступные размеры кликабельных элементов (минимально 48dp)

5. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Этап 0: Подготовительный (2 недели)

- Уточнение и финализация ТЗ

- Проектирование архитектуры приложения

- Выбор и настройка инструментов разработки

- Создание репозитория и настройка CI/CD

Этап 1: MVP разработка (6 недель)

Неделя 1-2: Базовая архитектура и навигация

- Настройка проекта и зависимостей

- Реализация навигации между экранами

- Базовые UI компоненты

Неделя 3-4: Модуль аутентификации и профиля

- Регистрация по SMS

- Вход/выход из системы

- Профиль пользователя

- Профиль админа

Неделя 5-6: Модуль поиска и каталога

- Поиск по названию,артикулу,категориям

- Базовый каталог товаров

Неделя 7-8: Модуль корзины и заказов

- Корзина товаров

- Оформление заказа

- История заказов

Этап 2: Тестирование и доработки (2 недели)

- Альфа-тестирование

- Исправление критических ошибок

- Сбор обратной связи

- Доработка по фидбеку

Этап 3: Расширение функционала (4 недели)

- Поиск по VIN-коду

- Интеграция с картами

- Расширенная фильтрация

- Уведомления о статусе заказа

- Оптимизация производительности

Общий срок разработки: 12-14 недель

6. КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ПРОЕКТА

6.1. Функциональные критерии

1.  Все экраны приложения соответствуют утверждённым макетам в Figma

2.  Реализованы все функции, описанные в разделе 2

3.  Приложение проходит основные пользовательские сценарии без ошибок

4.  Поддерживается как минимум 80% покрытие основных функций автотестами

6.2. Технические критерии

5.  Приложение проходит нагрузочное тестирование (500 одновременных пользователей) без критического падения производительности

6.  Исправлены все критические и блокирующие ошибки, найденные в процессе тестирования

7.  Соблюдены все требования безопасности из раздела 3.3

8.  Производительность соответствует требованиям из раздела 3.2

6.3. Качественные критерии

9.  Код соответствует принятым стандартам и code style

10.  Полная техническая документация для разработчиков

11.  Руководство пользователя и FAQ

12.  Подготовлена документация для развертывания и поддержки

6.4. Процедура приемки

- Клиент получает доступ к репозиторию с исходным кодом

- Проводится демонстрация всех функций приложения

- Предоставляются результаты тестирования

- Подписывается акт приёмки-передачи

- Передаются все необходимые доступы и документация

7. ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. После релиза поддержка

- 1 месяц гарантийной поддержки с исправлением критических ошибок

- Мониторинг работы приложения

- Резервное копирование данных

- Регулярные обновления зависимостей

7.2. Обновления и улучшения

- План регулярных обновлений (каждые 2-3 месяца)

- Сбор и анализ пользовательской статистики

- Внедрение новых функций по запросу пользователей

- Адаптация под новые версии Android

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Локализация

- Поддержка русского языка (обязательно)

- Архитектура поддерживает добавление новых языков

- Локализация всех текстов в приложении

- Форматирование дат, валют и чисел согласно локали

8.2. Аналитика и метрики

- Интеграция с Firebase Analytics

- Сбор ключевых метрик (DAU, MAU, конверсия)

- Отслеживание пользовательских сценариев

- A/B тестирование интерфейсов (опционально)

8.3. Доступность

- Поддержка больших шрифтов

- Контрастные режимы для слабовидящих

- Озвучивание контента (TalkBack)

- Простое управление для людей с ограниченными возможностями

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Клиентская часть:

- Язык: Kotlin

- Архитектура: MVVM + Clean Architecture

- UI: Jetpack Compose (или View System)

- Навигация: Navigation Component

- Сеть: Retrofit + Coroutines

- База данных: Room/SQLite

- DI: Dagger Hilt или Koin

- Тестирование: JUnit, Espresso, MockK

10. БЮДЖЕТ И СТОИМОСТЬ

(Раздел заполняется отдельно на основе оценок времени и ресурсов)

11. ПОДПИСИ

Заказчик:

___________________________

(ФИО, должность)

Дата: ___________________

Исполнитель:

___________________________

(ФИО, должность)

Дата: ___________________